



# planet.shop

**Mitglieder:** Robin Gugel | Daniel Mazanek | Patrick Mistlberger | David Pointner | Oscar Yim

## Daily scrum

**Datum:** 29.01.2017

**Zeit:** 8:00 – 8:15 Uhr

# 1 Waren anzeigen

|  |  |
| --- | --- |
| Main UI erstellen | fertig |

# 2 Warendetails anzeigen

|  |  |
| --- | --- |
| Datenbank anpassen | fertig |
| Neue Request hinzufügen, Server und App Logic anpassen | fertig |
| Main UI anpassen | fertig |
| UI Fenster „ProductDetails“ implementieren | fertig |

# 3 ware vermerken

|  |  |
| --- | --- |
| Main UI anpassen und Warendetails UI anpassen | In Planung -> In Arbeit |
| UI Warenkorb Fenster implementieren | In Planung -> In Arbeit |
| Warenkorb File verwalten | In Planung -> In Arbeit |
| App Logic anpassen | In Planung -> In Arbeit |

